# IMPLEMENTACE STRATEGIE

Tato Strategie má charakter strategického rámce, který stanovuje základní směřování České republiky v oblasti prostorových informací, definuje hlavní cíle v řešené oblasti, avšak neobsahuje návrh konkrétních opatření, jak daných cílů dosáhnout. Implementace Strategie bude probíhat ve dvou etapách. Konkrétní opatření budou stanovena v návaznosti na schválení této Strategie vládou a to ve formě na Strategii navazujícího Akčního plánu. Pro implementaci Strategie v souladu s Akčním plánem bude následně vytvořen plán implementace (Implementační plán).

## Akční plán

Tvorba Akčního plánu musí časově bezprostředně navazovat na tvorbu této Strategie. Akční plán musí být vytvořen za stejných podmínek jako tato Strategie, tedy pod koordinací Ministerstva vnitra a za spolupráce minimálně stejných ústředních orgánů státní správy, které na tvorbě Strategie doposud spolupracovaly.

Akční plán by měl především definovat opatření pro první období implementace, směřující k přípravě nové zákonné úpravy oblasti prostorových informací a k přípravě detailních specifikací technických opatření, na jejichž realizaci bude věcná podstata nové zákonné úpravy založena. Jedná se zejména o:

1. Specifikace nutných vstupních analýz včetně specifikace věcného zadání pro vstupní analýzy (zejména analýza požadavků agend veřejné správy na prostorové informace, analýzu právních předpisů, analýzu připravovaných projektů v oblasti prostorových dat, aj.),
2. Návrh způsobu koordinace a řízení implementace včetně specifikace koordinačního a řídícího orgánu,
3. Návrh souboru technických opatření pro první období implementace, včetně identifikace projektů nezbytných pro zajištění detailních návrhů technických a věcných specifikací (např. pořízení návrhu koncepce a technického řešení NASAPO, pořízení návrhu koncepce a technického řešení NIPPI, aj.)

Pro všechna opatření včetně analýz bude v rámci akčního plánu specifikováno časové zakotvení implementace, organizační způsob zajištění, předpokládaná ekonomická náročnost, způsob financování a věcný gestor. Speciálně budou identifikována ta opatření, pro něž bude možné využít financování z fondů EU nebo jiných zdrojů mimo státní rozpočet ČR.

Předpoklad zahájení projektu vytvoření Akčního plánu je 3. čtvrtletí 2014, dokončení koncem 1. čtvrtletí 2015.

## Implementační plán

Návazně na vytvoření Akčního plánu bude zahájena implementace Strategie formou projektu Implementace Strategie. Projekt Implementace Strategie bude realizován dle harmonogramu zpracovaného v rámci Akčního plánu a bude postupovat v těchto navržených krocích:

* 1. etapa – zahájení (2015, cca 10 mil. Kč)
  + ustanovení řídící struktury,
  + vstupní analýzy (agend, dat, legislativy),
  + návrh globální architektury a architektury NIPPI a NASAPO,
  + příprava zadávací dokumentace pro koncepce NASAPO, NIPPI,
  + zpracování studií proveditelnosti klíčových opatření,
* 2. etapa – zpracování koncepcí (2015, cca 80 mil. Kč, upřesní 1. etapa)
  + zpracování koncepce NASAPO,
  + zpracování koncepce NIPPI,
  + zpracování návrhu realizace či úprav agendových informačních systémů přímo využívajících služeb NIPPI a NASAPO,
  + zpracování věcného záměru nového základního (zastřešujícího) zákona o NIPI,
* 3. etapa – realizace řešení.

Je třeba počítat s tím, že proces naplňování cílů a opatření Strategie bude probíhat dlouhodobě a bude mít řadu dílčích etap. Na nejvyšší úrovni zobecnění lze identifikovat dvě základní etapy implementace Strategie v realizační fázi:

* 1. etapa – Realizační fáze předcházející přijetí nové základní právní úpravy (o NIPI)
* 2. etapa – Etapa implementace v podmínkách nové základní právní úpravy (o NIPI)

Období od schválení Strategie do doby přijetí navrhovaného základního zákona (o NIPI) lze označit jako období přípravné. V tomto období je třeba zejména realizovat aktivity směřující k přípravě nového režimu správy a využívání prostorových informací a jeho právního zakotvení prostřednictvím základního zákona (o NIPI) a změně souvisejících právních předpisů. Zároveň je žádoucí realizovat ty dílčí implementační kroky, které podporují realizaci cílů Strategie a které je zároveň možné realizovat za současných právních a institucionálních podmínek. Klíčovou roli v přípravném období bude mít meziresortní koordinační a řídící orgán pro rozvoj NIPI (a jeho výkonná složka). Přestože tento orgán nemůže mít s ohledem na danou strukturu výkonu veřejné moci a vymezení kompetencí jednotlivých centrálních orgánů výkonnou řídící pravomoc nad jednotlivými subjekty zapojenými do implementace Strategie, lze vhodným nastavením podmínek jeho činnosti včetně zajištění politické podpory dosáhnout dostatečně účinné neformální síly tohoto orgánu.

Přijetí základního zákona (o NIPI) a změna souvisejících právních předpisů by měly zakotvit především nové kompetence a povinnosti jednotlivých subjektů ve vztahu k realizaci klíčových témat a cílů definovaných v této Strategii. Tím budou zároveň jednoznačně určeny také role subjektů veřejné správy a dalších organizací při koordinaci rozvoje NIPI a jejich dílčích částí. Přijetí základního zákona (o NIPI) tedy představuje zásadní milník nejen z hlediska věcného rozvoje NIPI, ale především z pohledu institucionálního a procesního.